Среднее время выполнения задачи

1 задача: 1 день

2 задача: 2 дня

3 задача: 4 дня

4 задача: 3 дня

5 задача: 2 дня

6 задача: 4 дня

Можно сделать вывод, что мы работали достаточно эффективно т.к. тратили всего 2.5 дня на одну задачу

Доля времени, затраченного на устранение дефектов

- Общее время разработки: 150 часов

- Время на исправление багов: 10 часов

Можно сделать вывод, что мы допускали достаточно мало ошибок при написании кода

Покрытие кода тестами

- В проекте ~2500 строк кода, из которых тестами покрыто ~500

Можно сделать вывод, что мы написали достаточно мало тестов